# 21 · 全链路功能测试报告与完成度评估

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | DT-PdM-21 |
| 测试对象 | 谛听 PdM · 诊断服务 v0.2.1（集群内 2 副本） |
| 数据规模 | 1 亿条特征点（TiDB）+ 2400 台设备快照 + 1201 条 Redis L2 缓存 |
| 结论 | E2E 23/23 通过；完成度 Ph1 核心 100%，距"完整产品"还差 5 块 |
| 日期 | 2026-10-21 |

— — —

## 1. 你问的三个问题，直答

### Q1：项目完整完成了吗？

没有。 完成度分区：

| 模块 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 信号处理核（pdm_signal） | ✅ 100% | 44 项单测，FFT/包络/轴承/HI 全实现 |
| 诊断服务（Litestar+Granian） | ✅ 100% | 已部署集群，E2E 23/23 |
| 数据层（TiDB 1 亿行 + 多租户） | ✅ 100% | 18 张表、租户守卫、快照 |
| 缓存（L1+L2+warmup） | ✅ 100% | warmup 1201 台/20s，L2 跨重启命中已验证 |
| 决策会诊（L4） | ❌ 0% | 方案卡/四角色/Evaluator 只有文档，无代码 |
| MCP 工具层 | ❌ 0% | 接口契约有，服务未实现 |
| Rust 采集/DSP | ❌ 0% | 边缘侧未启动 |
| Go 事件管线/BFF | ❌ 0% | 未启动 |
| Java 资产/知识/集成 | ❌ 0% | 未启动 |
| Pulsar 事件 | ⏸ 阻塞 | 等 tenant 权限（I1） |
| 备份（BR） | ❌ 未做 | 1 亿行数据无备份，最紧急 |

### Q2：可以进行全端全功能全链路测试吗？

已完成的范围：可以，且刚刚跑完——23/23 通过。 "全端"还做不到：Rust 边缘、Go 管线、Java 集成、决策会诊都还没实现，链路到"诊断服务"为止。

### Q3：造数完成了吗？Redis 有缓存并支持 warmup 吗？

全部完成：

| 项 | 数值 |
| --- | --- |
| feature_point | 100,000,000 行（精确） |
| 资产 / 测点 | 2,400 台 / 20,400 个 |
| 四级分布 | 绿 77,870,435 / 黄 20,610,197 / 橙 1,517,847 / 红 1,521 |
| 时间跨度 | 2026-03-26 → 2026-10-21（209 天，1 小时粒度） |
| 生成速度 | 6 进程 × ~8,600 行/s = 51,000 行/s，33 分钟完成 |
| asset_metric_snapshot | 2,400 行（每台设备 5 维完整快照） |
| Redis L2 | 1,201 键（pdm:diag:*，db 3，TTL 120s） |
| warmup | GET /warmup?limit=N，1201 台 / 20.1 秒，幂等 |

— — —

## 2. E2E 测试结果（23/23）

| 组 | 用例 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| T1 基础 | healthz / version / model | 3/3 |
| T2 数据 | 1 亿行 / 2400 设备 / 四级分布 / 快照非空 | 4/4 |
| T3 功能 | 诊断 200 / 不降级 / 5 维 / 证据 / 权重归一 / 免责 / 等级一致 | 7/7 |
| T4 缓存 | 结果可用 / 二次命中 / 一致 / L2 启用 / Redis 键 | 5/5 |
| T5 性能 | 端到端样本（服务端 elapsed_ms 14–17ms） | 1/1 |
| T6 安全 | 租户 403 / 缺 header 400 / 无指标 422 | 3/3 |

服务端真实耗时（集群内直测，排除网络）：

首次（L1 未命中、L2 命中）: elapsed_ms = 17
缓存命中:                  elapsed_ms = 14–16

我测试机到集群的网络 RTT 为 p50 586ms（VPN 链路），与服务无关。

### 2.1 后续演进：E2E 已扩至 66 项 + 浏览器层 46 项

本节记录的是早期基线（23 项）。此后 E2E 持续扩展，当前状态：

| 层 | 覆盖 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| E2E（httpx，集群内 API） | Pulsar 消息、定时备份/清理、方案卡多角色确认、趋势 API、EAM 投递重试、看板鉴权 | 66/66 |
| 无头浏览器（Playwright + Chromium） | 看板渲染、诊断/趋势/会诊三个交互路径、JS 异常与资源加载 | 46/46 |
| 单元测试 | 规则引擎、仓储、事件 | 72 项 |

浏览器层的价值在 2026-10-23 得到验证——它抓出了 API 层完全测不到的 3 个缺陷：

看板「诊断」主按钮绑 diagnose()、实际函数 diag() → 点击报 ReferenceError

线上看板是旧版（趋势图/诊断分解在仓库里但 ConfigMap 未更新）

java-asset 详情接口表名 measure_point 应为 measurement_point → 恒 500

共同点：只有人真的去点、真的去看才会暴露。httpx 不执行 JS、不渲染 DOM， 也发现不了"部署的静态文件比仓库旧"。

完整记录见 31_无头浏览器全端全链路测试报告。 结论已回写至 11_验收标准与上线检查单 第 3.9 节与 T-24h 清单。

— — —

## 3. 本轮解决的"服务器无外网"问题（完整结论）

### 3.1 诊断过程（三层澄清）

| 测试 | 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| curl https://charts.pingcap.org | HTTP 000，0.06s | 立即拒绝 |
| ping mirrors.aliyun.com | 26ms，0 丢包 | 网络层通 |
| curl -4 https://mirrors.aliyun.com | 200，TLS 0.32s | HTTPS 通 |
| 下载 39KB 文件 | 稳定 128 KB/s | 出口限速 |
| pip install pymysql（容器内） | 成功 | pip 完全可用 |

真相：服务器有外网，但出口限速约 128 KB/s，且 IPv6 完全不通。 之前所有"失败"都源于：大包下载超时 + IPv6 优先导致的 connect 挂起 + curl 无 -4。

### 3.2 彻底解决方案（已落地）

| 策略 | 实施 |
| --- | --- |
| 小依赖在线装 | pip -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/ --timeout 120 --retries 10，容器内直装成功 |
| 大包离线 wheel | 本机 pip download --platform manylinux2014_x86_64 → 60MB 传上去 → pip --no-index --find-links |
| CPU 兼容 | 服务器 Xeon 5320 不支持 AVX2，numpy 2.4.6（X86_V2 基线）无法 import → 钉死 numpy==1.26.4（SSE 基线） |
| 依赖整树解析 | 放弃逐个猜传递依赖（multidict/click/litestar-htmx...），改为容器内 pip install 全树 → docker commit 成 deps 层 |
| 分层镜像 | :deps（依赖层，已固化+验证）→ :0.2.x（应用层，秒级重建） |

踩坑记录：

musllinux wheel（alpine 下载的）装进 glibc（python:3.11-slim）失败 → 必须用 --platform manylinux2014 交叉下载

uvicorn/pytest<9/redis<6 等版本上限与新版本冲突 → 移除上限或直接删依赖

pip download 不带 --platform 时在 alpine 里只会拉 musllinux 版

### 3.3 对 TiKV/PG 议题的修正

外网实际可用后，TiDB Operator 理论上可装（需 ~2GB 镜像 × 128KB/s ≈ 4.5 小时，可行）。是否迁移重新变成开放决策，留给你：

| 选项 | 成本 | 收益 |
| --- | --- | --- |
| 维持手工 StatefulSet | 0 | 已验证可用，缺自动编排 |
| 迁 TiDB Operator | ~5h 下载 + 迁移 | 自动扩缩容/升级/备份集成 |

— — —

## 4. 关键基础设施状态

TiDB:  PD 3/3(SS) · TiKV 3/3(SS,200Gi/副本) · TiDB 2/2 · TiFlash 1/1 —— 全 Running
存储:  7 PV 全 Bound（760Gi of 3T），Retain 策略
应用:  pdm-prod/python-diagnosis ×2 副本（:0.2.1），HPA 2–6
入口:  http://10.167.2.175:32231/pdm-api/* （Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io）
       ⚠ 必须带 /pdm-api 前缀：dify-catchall（无 host，/ Prefix）会吞掉其他路径
缓存:  L1 进程内(30s) + L2 Redis db3(120s) + /warmup 预热端点

Ingress 踩坑记录：dify 的 catch-all ingress 没配 host、占用了 / Prefix，会与任何无更长前缀的规则竞争。解法是 PdM 用专属长前缀 /pdm-api + regex rewrite /$2。另发现该集群 ingress 的 NodePort 对 keep-alive 连接有路由不一致（首请求 200 后续 404），测试端已用 max_keepalive_connections=0 规避，生产接入需改用独立域名+独立 Ingress 或直连 NodePort。

— — —

## 5. 偏差登记（有意为之，需回正）

| # | 偏差 | 原因 | 回正条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 特征点放 TiDB 而非 TDengine | 本地仓库无 TDengine 镜像；1 亿行验证 TiDB 也够 | TDengine 镜像同步后迁移 |
| D2 | 诊断落库用 elapsed_ms 同步写 | 简化；量小可接受 | Ph3 改为 Outbox 异步 |
| D3 | pytest-asyncio 从 requirements 移除 | 离线 wheel 缺失；单测不依赖 async | 有网后恢复 |
| D4 | 未用 TiDB Operator | 下载 4.5h；手工 SS 已验证 | 你拍板是否迁 |

— — —

## 6. 下一步优先级（建议顺序）

BR 备份（1 亿行数据现在无备份，最高优先）

决策会诊服务（L4，价值最高的缺失模块）

MCP 服务（让 LLM 能调用诊断能力）

Rust 边缘采集（接真实设备）

Go 事件管线（接 Pulsar）

TiDB Operator 迁移决策（可选）