# 27 · 资源审查与 TiDB Operator 迁移（方案 C）实录

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | DT-PdM-27 |
| 日期 | 2026-10-22 |
| 结论 | 迁移未完成，已安全回滚；数据零丢失（1 亿行核对一致）；服务已恢复 |
| 验证 | E2E 66/66 通过（回滚后） |

— — —

## 1. 全量资源审查结果

| 项 | 数据 |
| --- | --- |
| 命名空间 | 38 个 |
| Pod 总数 | 236（Running 180 / Completed 43 / Error 10 / Pending 2 / CrashLoop 1） |
| 节点 | 仅 2 个：k8s-master 16C / k8s-worker1 64C |
| CPU requests | master 94%（15.1C/16C）· worker1 97%（62.4C/64C） |
| PV | 889 个（886 Bound / 2 Available / 1 Released） |

CPU 占用 Top 6：dify 6.15C · infra 5.71C · qianrenqianmian 4.75C · dataagent-course 2.5C · pdm-prod 1.5C · kube-system 1.35C

### 1.1 清理清单（仅删明确损坏/遗留，不碰健康业务）

| 类别 | 对象 | 释放 |
| --- | --- | --- |
| 失败 Job Pod | dify obsidian-dify-sync-* ×10（Error） | 0（已终止） |
| 遗留 Pod | 全局 43 个 Completed | 0（已终止） |
| 损坏 StatefulSet | monitoring/loki-stack（重启 119 次，已 Completed） | 0 |
| 失败迁移 | tidb-new/pdm-new TidbCluster（PD 0/3） | ~1.6C |
| Pending Pod | kube-system/docker-registry-master | 0 |

关键发现：所有"异常"Pod 都是已终止状态（Completed/Error），不占 CPU。清理只能净化，无法腾出容量。

真正的容量来源是：停掉旧 TiDB 集群（5.6C），这也正是方案 C 的前提。

— — —

## 2. 方案 C 可行性验证（先讲结论）

「原地接管 PV」对 PD 不可行，理由：

PD 成员身份绑定在 name + DNS（etcd peer 身份），写入数据目录

Operator 生成的名称必然不同：pdm-pd-0 vs 旧 pd-0，Service pdm-pd-peer vs pd-peer

换名后 PD 无法启动（etcd 拒绝不同 member 身份复用同一数据目录）

而新建 PD 也读不懂旧 TiKV 数据——region 元数据存在 PD 里，不在 TiKV

所以方案 C 的可行形式是：原地停机 → 重建受管集群 → BR 恢复。效果等同，且无需额外容量（旧集群停掉即释放）。

— — —

## 3. 执行过程与四个阻塞

### 3.1 已完成部分

| 步骤 | 结果 |
| --- | --- |
| 迁移前全量备份 | ✅ 4.29 GB / 60.5s → s3://pdm-backup/pre-migration-20261022（199 objects，含 backupmeta，已校验） |
| 数据基线记录 | ✅ 21 张表，feature_point=100,000,000 |
| 停应用 + 停旧集群 | ✅ 释放 8.25C（worker1 62.4C→55.4C） |
| 删除旧 STS/PVC | ✅ 7 个 PV 转 Released → 清 claimRef → Available |
| TiDB Operator 安装 | ✅ v1.6.6，controller-manager 1/1 Running |
| TidbCluster 创建 | ✅ PD 3/3 起来过，PVC 全部绑定到原 PV |

### 3.2 四个阻塞（解决 3 个）

| # | 现象 | 根因 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fatal glibc error: CPU does not support x86-64-v2 | 新镜像要求 SSE4.2，Xeon 5320 不支持 | ✅ 改用 -x86v1 变体 |
| 2 | set: Illegal option -o pipefail | 镜像 /bin/sh→dash，operator 脚本用 bash 语法 | ✅ 构建 ln -sf /bin/bash /bin/sh |
| 3 | nslookup ... failed 循环 | x86v1 是 Ubuntu 22.04，无 nslookup；且 operator 把启动脚本挂到 /usr/local/bin，遮住放在那里的 shim | ✅ shim 改放 /usr/bin |
| 4 | PD 永久卡在 waiting for discovery service to return start args | discovery 服务 ↔ PD 互等死锁 | ❌ 未解决 |

### 3.3 阻塞 4 的精确证据

PD:        waiting for discovery service to return start args ...
discovery: failed to discover: pdm-pd-1.pdm-pd-peer.infra.svc.cluster.local,
           Get "http://pdm-pd.infra:2379/pd/api/v1/members": connect: connection refused

PD 等 discovery 给启动参数

discovery 反过来要查 PD 的 /pd/api/v1/members 才能决定「bootstrap 还是 join」

PD 没起来 → 查不到 → discovery 报错而不是返回 bootstrap 参数 → PD 继续等

30 秒超时后 PD 退出重启，无限循环

反证：同一套 PV、同样的镜像，改用手管 StatefulSet（直接传 --initial-cluster=pd-0=...,pd-1=...,pd-2=...，绕过 discovery）后，PD 3/3 秒起。说明数据和镜像都没问题，问题在 operator 的 discovery 引导链路。

尝试过的修复（均无效）：

清空 PD 数据目录

TC 缩容到 1 个 PD 单独 bootstrap

清空 TC status.pd.members

重启 discovery Pod

检查 RBAC（Role 有 tidbclusters get，正常）

— — —

## 4. 回滚与数据恢复

### 4.1 回滚动作

删除 TidbCluster pdm（Operator 生成的 STS/PVC 一并清除）

清 PV claimRef → 7 个 PV 全部 Available

kubectl apply -f tidb-cluster.yaml（原手管清单）

PD/TiKV/TiDB 全部 Running

### 4.2 BR 恢复

宿主机跑 br 解析不了集群 DNS，改为把 br 二进制拷进 PD Pod 内执行：

br restore db --db pdm --pd pd-0.pd-peer.infra.svc.cluster.local:2379 \
  --storage "s3://pdm-backup/pre-migration-20261022?endpoint=http://milvus-minio.infra.svc.cluster.local:9000&..."

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 结果 | Restore success，195 ranges succeed / 0 failed |
| 数据量 | 100,059,802 KV / 30.04 GB（压缩后 4.29 GB） |
| 耗时 | 1m27s，平均 343.9 MB/s |

### 4.3 数据核对（21 张表逐一比对）

feature_point              100,000,000 → 100,000,000  OK
asset                            2,400 → 2,400  OK
measurement_point               20,400 → 20,400  OK
asset_metric_snapshot            2,400 → 2,400  OK
diagnosis                          528 → 528  OK
recommendation_card                 20 → 20  OK
read_asset_health_history           43 → 43  OK
processed_event                    331 → 331  OK
...（共 21 张表全部 OK）

### 4.4 恢复后发现的坑

`pdm_diag` 用户丢失 —— 新集群是全新 bootstrap，mysql 系统库不在 BR 恢复范围（只恢复了 pdm 库），所以数据库用户没了。应用报 Access denied。

修复：重建用户 + 授权。

CREATE USER IF NOT EXISTS 'pdm_diag'@'%' IDENTIFIED BY '<secret>';
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,INDEX,ALTER ON pdm.* TO 'pdm_diag'@'%';

这条要写进迁移 runbook：BR 只恢复业务库，账号/授权/全局变量需要单独迁移。

— — —

## 5. 最终状态

集群    pd 3/3 · tikv 3/3 · tidb-server 2/2 · tiflash 1/1  Running
数据    1 亿行完整，21 张表核对一致
应用    python-diagnosis×2 · java-asset · pulsar-consumer · go-eventpipe
        integration-worker · mock-eam  —— 全部 Running
验证    E2E 66/66 通过
资源    worker1 CPU requests 60.4C/64C (94%)，回到迁移前水平

TiDB Operator v1.6.6 保留安装（tidb-admin），可用于后续备份/监控编排，不影响现有集群。

— — —

## 6. 结论与建议

方案 C 在当前环境不可行，卡在 TiDB Operator 的 discovery 引导链路。这不是配置问题，是 operator 与这套 x86v1 镜像/网络环境的兼容性问题。

三条后续路径：

| 路径 | 说明 | 风险 |
| --- | --- | --- |
| A. 查清 discovery 死锁 | 需读 operator 源码定位 server.go:115 的分支逻辑，可能要打 patch | 时间不可控 |
| B. 保持手管 + 用 Operator 只做备份/监控 | 已具备（Operator 已装，可加 BackupSchedule） | 低，推荐 |
| C. 升级到 Operator v2.x | 需先升 K8s 到 ≥1.30 | 大版本升级，风险高 |

我的建议是 B：手管集群已验证稳定（1 亿行、E2E 66/66），而 Operator 真正带来的增量价值是自动化备份和监控——这部分不需要它接管 PD/TiKV 生命周期。

— — —

## 7. 本次操作的经验（写给下一次）

停集群顺序：先停 TiKV，等 region 交接完，再停 PD。我这次先停 PD，TiKV 卡在 Terminating，最后靠 --force 强杀。

BR 只恢复业务库，用户/授权/全局变量要单独处理。

br 要在集群内跑，宿主机跑解析不了 *.svc.cluster.local。

operator 把启动脚本挂到 `/usr/local/bin`，往镜像里放工具别放这个目录。

x86v1 镜像是 Ubuntu，与官方 Alpine 镜像差异较大（无 nslookup、/bin/sh 是 dash）。

变更前一定先记录逐表行数基线，这次靠它 5 分钟就确认了数据无损。