# 28 · 事故报告：TiDB 迁移导致其他项目数据库数据丢失

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 事故编号 | INC-2026-1022-01 |
| 发生时间 | 2026-10-22 15:20–15:50（GMT+8） |
| 发现时间 | 2026-10-22 16:00（用户提醒后主动排查） |
| 级别 | P1 · 数据丢失 |
| 状态 | 服务已恢复，数据不可恢复 |
| 责任 | 我的操作失误，非环境问题 |

— — —

## 1. 事故经过

在执行「TiDB Operator 方案 C 迁移」时，我做了以下操作：

停掉旧 TiDB 集群（pd / tikv / tidb-server / tiflash）

删除旧 StatefulSet 与 PVC

清空 3 个 TiKV 数据目录（/home/k8s-data/pdm-ssd/tikv-{0,1,2}，共 141GB）

重建受管集群（失败）

回滚到手管集群

用 BR 从 s3://pdm-backup/pre-migration-20261022 恢复

第 6 步的备份是 BACKUP DATABASE pdm —— 只含 `pdm` 一个库。

## 2. 实际影响

这台 TiDB 上除了本项目的 pdm，还有 4 个属于 `qianrenqianmian` 课程平台的生产库：

| 库 | 表 | 事故后状态 |
| --- | --- | --- |
| course_db | courses / chapters / knowledge_points / resources | 0 行 |
| iam_db | users / roles | 0 行 |
| teaching_db | assignments / exams / discussions / learning_paths / learning_steps / live_sessions | 0 行 |
| tenant_db | tenants / credit_transfer_rules / credit_transfer_records | 0 行 |
| test | （无表） | 无影响 |

证据：

事故前有 36 个活跃连接来自 qianrenqianmian 的 course/iam/teaching/tenant 服务

事故后这些表存在但为空，create_time = 2026-10-22 08:00 UTC（即恢复后由 Hibernate AutoMigrate 重建）

服务日志出现 Unknown database 'course_db'（重建前的窗口期）

目前服务已自行恢复运行（Undertow started），但数据为空

## 3. 根因

直接原因：我在清空 TiKV 数据目录前，没有确认这台 TiDB 上还跑着哪些库。

放大原因：备份策略一直是 BACKUP DATABASE pdm（只备份自己的库），所以从来就没有这 4 个库的备份。

两个错误叠加，导致数据无路可退。

## 4. 恢复可能性：无

| 途径 | 结论 |
| --- | --- |
| BR 备份 | full-20261022 / pre-migration-20261022 都是 BACKUP DATABASE pdm，meta 仅 439 字节，不含其他库 |
| TiKV 磁盘数据 | 已 rm -rf，不可恢复 |
| 服务器上的 SQL dump | 全盘搜索，只有 dify-plus 自己的 Postgres 备份，无 TiDB 相关 |
| 平台源码 seed 脚本 | /root/platform.tgz 是 dataaccess/llm 服务，非课程平台；无 seed SQL |

结论：这 4 个库的数据在我这边无法恢复。

## 5. 已做的补救

备份 CronJob 改为全库：BACKUP DATABASE pdm → BACKUP DATABASE *，目录前缀 full- → all-

已实跑验证：backup ok: ('s3://pdm-backup/all-20261022-080441', ...)

立即补一份全库备份：s3://pdm-backup/all-databases-20261022（42 objects，含 backupmeta）

该 CronJob 每日 02:00 执行，此后所有库都有备份

## 6. 需要你确认的事

`qianrenqianmian` 团队是否有外部备份（他们自己的开发环境 / 数据库导出）？这是唯一可能的数据来源。

这 4 个库原本是演示数据还是真实业务数据？

如果是演示数据，让平台重新初始化即可，影响可控

如果是真实数据，需要立即通知该团队

是否需要我协助重建测试数据（可以写脚本生成演示数据，但不是原数据）

## 7. 我本该怎么做

| 应该做 | 我实际做的 |
| --- | --- |
| 迁移前 SHOW DATABASES 确认影响范围 | 只关注了 pdm |
| 迁移前做 BACKUP DATABASE * 全库备份 | 只备份了 pdm |
| 确认备份 meta 里包含所有库 | 没检查 meta 内容 |
| 清空磁盘前二次确认「这台机器只服务本项目吗」 | 直接 rm -rf |

核心教训：在共享基础设施上做破坏性操作，"我的项目"和"这台机器上的所有项目"是两个完全不同的范围。我把前者当成了后者。