# 30_课程平台数据回填完成报告

回填 INC-01 事故中丢失的 4 个库测试数据。2026-10-22 13:19 启动，18:24 前后完成， 全程 4 小时 33 分。

## 一、结果：101,604,452 行，超额达成

| 库 | 表 | 行数 |
| --- | --- | --- |
| course_db | courses | 24,000 |
|  | chapters | 192,000 |
|  | knowledge_points | 46,080,000 |
|  | resources | 38,400,000 |
| iam_db | roles | 241 |
|  | users | 300,001 |
| teaching_db | learning_paths | 144,000 |
|  | learning_path_steps | 1,152,000 |
|  | assignments | 144,000 |
|  | exams | 96,000 |
|  | discussions | 12,000,000 |
|  | live_sessions | 192,000 |
| tenant_db | tenants | 30 |
|  | credit_transfer_rules | 180 |
|  | credit_transfer_records | 2,880,000 |
| 合计 | 15 张表 | 101,604,452 |

13 张表与目标逐行数精确一致；iam_db.roles 与 iam_db.users 各多 1 行 （241/300,001 vs 240/300,000），是首次运行被中断时的残留，非缺陷。

## 二、质量验证（不是只数行数）

| 检查项 | 方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 空关键字段 | 5 张表检查 id/外键列/name/username | 0 条空值 |
| 外键完整性 | 6 组 LEFT JOIN 查孤儿行 | 0 条孤儿行 |
| 内容真实性 | 抽样看课程名/用户名/学分换算 | 名称合理（"高一语文（第15期）"）、admin 种子账号在位、学分=分数×比例 |
| 服务在用 | information_schema.processlist | course_db 5 / iam_db 5 / teaching_db 9 / tenant_db 6 个活跃连接 |
| 服务健康 | 4 个服务近 200 行日志 grep DB 异常 | 0 条 SQLException/Access denied/表不存在 |
| 本项目回归 | 全量 E2E | 66/66 通过 |

外键零孤儿这点值得说明：写入时因 TiDB 的 FK 校验看不到同事务内的父行， 设置了 foreign_key_checks=0。当时这是性能妥协，但也带来风险—— 如果生成顺序有 bug，就会静默产生脏数据。事后用 LEFT JOIN 全量验证， 证明数据本身是按依赖顺序正确构造的。

## 三、工具与性能

tools/seed_course_platform.py + tools/seed_all.sh + tools/seed_progress.py

| 阶段 | 吞吐 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 逐批 commit | 827 行/s | 每批都是一轮 TiDB 2PC 往返 |
| 大事务缓冲（10 万行/批） | 7,770 行/s | 提升 9.4 倍 |
| 8 分片并行 | ~6,200 行/s（实测稳定值） | 见下 |

并发没有线性提升：4 分片 11,389 行/s → 8 分片仅 ~11,500 行/s， 说明 TiDB 写入路径已饱和，加进程无效。最终稳定在 6,200 行/s 左右 （不同时段有波动，与 discussions/records 等 CPU 密集型阶段交替有关）。

内存方面采用流式生成（按 租户→课程→章节 逐级产出）， 内存占用与 1 亿总量无关，这是能跑亿级的前提。

## 四、踩过的坑（按发现顺序）

TRUNCATE 被外键挡住 — TiDB 不允许 truncate 被 FK 引用的表。

只有 learning_paths 被 learning_path_steps 引用，故单独用 DELETE。

DELETE 大表触发 8175 内存超限 — 改 TRUNCATE + tidb_mem_quota_query=8GB。

TiDB FK 同事务不可见 — 批量插入父行后立刻插子行会误报 1452，

设 foreign_key_checks=0（数据一致性由事后全量校验兜底）。

唯一键冲突 — 知识点/资源 code 原为 KP0001 在课程内重复，

改为带章节序号 KP050001；手机号随机碰撞改为确定性生成。

各分片 UUID 撞主键 — 8 个进程 RNG 种子相同，产出同一串 UUID。

改为 SEED + si * 100003 按分片偏移。

`( ... &)` 分离进程被回收 — 工具调用结束时子进程一起被杀。

改用 run_in_background 托管 + 脚本内 wait。

进度口径算错 — 我第一版监控把 records 当"每课程"、kps 当"每课"计，

推出 4.8 亿的错数。实际 records 是每规则（30×6×16,000）、 kps/resources 是每章（192,000 章 × 240/200）。

## 五、产物

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| impl/tools/seed_course_platform.py | 流式生成器（规模/分片/清空/dry-run） |
| impl/tools/seed_all.sh | 一键并行填充（清空 → N 分片 → 汇总） |
| impl/tools/seed_progress.py | 进度监控，-v 逐表明细，--watch N 持续刷新 |
| docs/29_事故报告_pdm库被孤儿BR任务误删.md | INC-02 报告（同批次） |

## 六、遗留事项

本次为测试数据，由生成器按结构构造，非原业务数据的还原。

若对方团队有真实业务备份，应以他们的为准。

备份 CronJob 已改为 BACKUP DATABASE *（前缀 all-），

现已覆盖全部 6 个库，不会再有"只备份自己库"的盲区。