# 13 · 方案自评与优化总路线

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | DT-PdM-13 |
| 依据 | 对 v0.1（本目录 docs/00–12 + specs/）的自我审查 |
| 版本 | v0.1 → v1.0 优化基线 |
| 结论 | v0.1 加权评分 0.71，不可直接实施；按本文件四条主线升级后可到 0.91 |

— — —

## 1. 评分方法

| 维度 | 权重 | 打分依据 |
| --- | --- | --- |
| D1 需求完整性 | 15% | 是否覆盖全部干系人、全部运行态、全部边界 |
| D2 架构合理性 | 15% | 是否支撑规模化、多组织、复杂一致性 |
| D3 数据与模型 | 10% | 数据治理、跨境、联邦、血缘 |
| D4 智能体与 AI 工程 | 10% | Harness 成熟度、护栏、评测 |
| D5 安全合规 | 10% | 覆盖国内外法规、供应链、运行态 |
| D6 测试质量 | 10% | 金字塔配比、工业特有测试、可执行性 |
| D7 交付工程化 | 10% | 多环境、多语言、多集群、回滚 |
| D8 组织与场景适配 | 10% | 是否贴合真实集团组织与物理部署 |
| D9 标准符合 | 5% | 标准覆盖与证据物 |
| D10 可执行性 | 5% | 任务分解、依赖、门禁可判定 |

评分人：架构自审。自评天然偏高，故按"扣分制"——发现一个结构性缺口扣 0.1~0.3，没有功劳分。

— — —

## 2. 评分结果

### 2.1 总分

v0.1 综合分 = 0.71/1.00
分维度：
  D1 需求完整性     0.68  ████████░░
  D2 架构合理性     0.66  ███████░░░
  D3 数据与模型     0.70  ███████░░░
  D4 智能体AI工程   0.80  ████████░░
  D5 安全合规       0.68  ███████░░░
  D6 测试质量       0.72  ███████░░░
  D7 交付工程化     0.68  ███████░░░
  D8 组织场景适配   0.55  █████░░░░░  ← 最大失分项
  D9 标准符合       0.72  ███████░░░
  D10 可执行性      0.70  ███████░░░

v1.0 目标          0.91  █████████░

### 2.2 逐份文档评分

| 文档 | 分数 | 评价 | 致命缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 总览 | 0.74 | 结构清晰、KPI 可测 | 假设"单厂"；无集团/供应商视角 |
| 01 可研 | 0.72 | ROI 模型诚实 | 缺多基地批量摊薄后的经济性（20 基地 ROI 差一个量级） |
| 02 SRS | 0.68 | EARS 用得扎实、34 FR 可用 | 0 条多租户需求、0 条供应商协同、0 条跨境数据需求、0 条海量设备并发 |
| 03 架构 | 0.66 | TOGAF+C4+ADR 完整 | 单体中心化思维：无事件驱动、无 CQRS、无 GraphQL、无 DDD 限界上下文、单集群假设 |
| 04 数据与模型 | 0.70 | ISO 13374 映射是本项目最强部分 | 无跨基地数据联邦、无数据出境分级、单库单表假设 |
| 05 Harness | 0.80 | 全项目最强 | 四角色并发成本模型缺失、多智能体仅描述未定量 |
| 06 接口 | 0.70 | MCP/REST/事件契约清晰 | 无 GraphQL；接口无多租户维度；无 BFF 层 |
| 07 安全 | 0.68 | 等保+IEC62443 扎实 | 完全没有海外法规（20 基地含境外，GDPR/VN PDPD/越南、印尼、欧盟）；无供应链安全（SBOM 有但无供应商响应） |
| 08 测试 | 0.72 | TDD/BDD/混沌/模型评测齐全 | 缺多租户隔离测试、缺契约测试工具链、缺多语言构建测试 |
| 09 DevOps | 0.68 | 门禁设计好 | 未绑定真实集群；无多集群联邦发布；无多语言流水线说明 |
| 10 路线 | 0.66 | 阶段门禁明确 | 单点交付、无 20 基地推广路径；缺"从 1 台到 2000 台"的规模化路径 |
| 11 验收 | 0.71 | 42 项 + 签字表可操作 | 无跨基地一致性验收、无供应商接入验收 |
| 12 标准 | 0.79 | 映射完整 | 可补：ISO/IEC 5338、MIMOSA/OSA-CBM、ISO/TS 22301 业务连续性、IATF 16949（预留汽车） |
| S0 宪法 | 0.78 | 十条有理由 | 缺"多租户隔离不可违背"条款 |
| SPEC-001/002/003 | 0.75 | 可直接用 | 无 tenant 维度、无消息/事件集成验收 |

— — —

## 3. v1 的三大结构性缺陷（不是补丁，是换地基）

### 缺陷 A：假设了"单厂"，真实是"集团 × 20 基地 × 供应商"

v1 全部文档默认 site 唯一、数据同域、网络可靠、集中部署。 真实：20 个基地跨省/跨国，网络质量参差，节点要能独立生存；供应商要低门槛接入；集团要对标。 这不是加字段，是换部署模型。

### 缺陷 B：假设了"读多写少、读侧可用"，真实是"高频写、读侧要联邦分析"

v1 写路径和读路径共用一套 PG + TDengine，靠 SQL 查询。 真实：20 基地 × 数千设备 × 毫秒级波形，写侧是热点；集团级对标是扫描全历史的重查询。 必须 CQRS + 事件驱动分离读写。

### 缺陷 C：假设了"一套语言"，真实是"不同子系统有不同最优语言"

v1 表面 Python+Go，实际 agent/算法/平台全是 Python。 真实：协议解析与 DSP 要 Rust；图查询与遥测管线要 Go；企业集成（EAM/ERP）要 Java；AI/Agent 要 Python。 必须语言职责矩阵 + 构建体系。

— — —

## 4. 优化四条主线

主线 A（地基）  DDD + 事件驱动 + CQRS + GraphQL        → docs/15
主线 B（骨骼）  雅迪集团场景 + 多基地联邦 + 供应商协同  → docs/14
主线 C（肌肉）  多语言最优实现 + 构建发布体系          → docs/16
主线 D（神经）  真实基础设施适配（10.167.2.175/176）   → docs/16 §4

### 4.1 主线 A：DDD + 事件驱动 + CQRS + GraphQL

| 项 | v1 | v2 |
| --- | --- | --- |
| 领域建模 | 按技术层分层 | 按限界上下文（8 个上下文） |
| 交互 | 同步 REST | 事件优先（CloudEvents + Kafka/NATS）+ 同步为辅 |
| 读写 | 一套库 | CQRS 分离：写侧 TDengine/MinIO/Kafka，读侧 PG + CH/Doris 联邦分析 |
| 查询 | REST 分页 | GraphQL BFF（看板一次拉全）+ REST/MCP 并存 |
| 一致性 | 没说 | 最终一致 + 幂等 + Saga + 事件溯源证据链 |

### 4.2 主线 B：集团化场景

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 组织模型 | 集团 → 基地（20）→ 车间 → 产线 → 工位；供应商作为外部租户 |
| 部署模型 | 总部中心集群 + 基地边缘自治 + 供应商轻量接入 |
| 数据模型 | 租户隔离（tenant_id + 行级权限 + Kafka topic 命名空间） |
| 合规模型 | 按国别数据分级（境内不出境 / 境外受 GDPR 等 / 特征值可出境） |
| 推广模型 | 1 台 → 1 基地 → 3 基地 → 集团 四级放大路径 |

### 4.3 主线 C：多语言

| 语言 | 承担 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| Rust | 协议解析引擎、DSP 计算核、边缘采集、波形编解码 | 零成本抽象、无 GC、内存可控、适合 24×7 工业边缘 |
| Go | Kafka/NATS 消费管线、GraphQL 网关、遥测、告警路由、审计链 | 高并发 I/O、部署简单、K8s 生态原生 |
| Java | 企业集成（SAP/Oracle/用友/金蝶/EAM）、多租户管理、规则引擎、BPM | 企业中间件生态、连接器丰富、运维体系成熟 |
| Python | ML/诊断/预后、Agent Harness、MCP 服务、报告渲染 | AI 生态唯一选择 |

铁律：语言按"部署边界"划分，不按"目录"划分。 每种语言一个独立构建单元 + 独立容器镜像 + 独立发布线。

### 4.4 主线 D：基础设施适配（已实测）

探测结果（2026-10-21）：
  10.167.2.175:6443  →  v1.28.2   可达
  10.167.2.176:6443  →  v1.28.2   可达    → 双控制面 HA 形态
  匿名用户：/version 可读，其它资源 403 → 需要凭据才能完成存量盘点

下一步需要你提供（见 docs/16 §9）：

该集群的 kubeconfig 或只读 ServiceAccount token

现有命名空间与服务清单（或授权我执行盘点命令）

两台的资源配额与网络策略（NetworkPolicy 是否强制）

— — —

## 5. v2 目标架构（一页）

┌───────────────────────────────────────────┐
                     │         体验层：Web / 移动 / 对话 / 大屏      │
                     └───────────────────┬───────────────────────┘
                                         │ GraphQL（聚合）
                     ┌───────────────────▼───────────────────────┐
                     │   BFF 聚合层（Go）                          │
                     │   · 多域一次拉取 · DataLoader 防 N+1        │
                     │   · 租户上下文注入 · 字段级权限              │
                     └───────────────────┬───────────────────────┘
                                         │
        ┌────────────────────────────────┼────────────────────────────────┐
        │ 命令侧（Write）                  │ 查询侧（Read）                 │
        ▼                               ▼                               │
┌───────────────┐  领域事件   ┌──────────────────┐   ┌──────────────────┐│
│ 命令服务       │─CloudEvents▶│ 事件总线          │──▶│ 读模型投影器      ││
│ Java/Go/Rust  │  Kafka/NATS│ （Kafka/NATS）    │   │ （Go）            ││
└───────┬───────┘            └──────────────────┘   └────────┬─────────┘
        │ 聚合持久化                                         │
        ▼                                                   ▼
┌───────────────┐                                  ┌──────────────────┐
│ 写模型存储      │                                  │ 读模型存储        │
│ TDengine/MQ/PG │                                  │ PG + CH/Doris    │
│ MinIO(波形)    │                                  │ Redis(热缓存)     │
└───────────────┘                                  └──────────────────┘
        ▲                                                   ▲
        │ 采集                                               │ 联邦查询
┌───────┴───────┐                                  ┌────────┴─────────┐
│ 边缘层         │  ×20 基地 + 供应商                │ 集团对标分析      │
│ Rust 采集/DSP  │                                  │ 跨基地指标        │
│ 本地诊断/自治   │                                  └──────────────────┘
└───────────────┘
        │ 受控上行（特征值+事件）
┌───────▼───────────────────────────────────────────────────────┐
│ 智能体域：Agent Harness Runtime（Python）+ MCP + 会诊 + 方案卡  │
│ 事件溯源：诊断证据链 → 可回放、可审计、不可篡改                   │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

— — —

## 6. v2 需要新增的决策点 D11–D22

| # | 决策点 | 选项 | 默认建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| D11 | 雅迪首期范围 | ① 1 个基地 3 个车间 ② 集团总部+2 基地 ③ 1 条总装线 | ②（总部+2 基地，才能验证联邦） |
| D12 | 基地数量口径 | 20 个是否含海外/在建 | 需你确认；按"国内 12 + 海外 8"分域设计 |
| D13 | 供应商接入模式 | ① 只读看板 ② 数据上报（质量+设备状态） ③ 入驻工单 | ② 起步，③ 二期 |
| D14 | 事件总线 | ① Kafka ② NATS JetStream ③ RabbitMQ | Kafka（存量生态优先，若集群已有则复用） |
| D15 | 读侧分析库 | ① ClickHouse ② Apache Doris ③ 继续 PG | CH（联邦聚合强），若集群已有 Doris 则用 Doris |
| D16 | GraphQL 层 | ① 自研 Go 网关 ② Apollo/Router ③ 不引入 | ① 自研 Apollo Router 类型 router |
| D17 | DDD 落点 | ① 全量 ② 仅诊断/决策域 | ② 起步，采集域用薄层 |
| D18 | Rust 落地范围 | ① 仅协议解析 ② + DSP 核 ③ + 采集代理 | ①+②，③ 用 Go 替代 |
| D19 | 集群凭据 | 你提供 kubeconfig / SA token | 必须，否则 infra 无法落地 |
| D20 | 海外合规 | ① 全部数据本地化 ② 集团特征值汇总 | ②（原始波形+台账留基地） |
| D21 | 汽车行业预留 | ① 只做配置抽象 ② 做行业包框架 | ②（行业包 SPI） |
| D22 | 多语言构建 | ① 各自流水线 ② 统一流水线多语言 stage | ②（统一门禁最关键） |

— — —

## 7. v2 新增 ADR

| ADR | 决策 |
| --- | --- |
| ADR-009 | 采用事件驱动（CloudEvents + Kafka）作为域间通信默认方式 |
| ADR-010 | 命令侧与查询侧分离（CQRS），读侧允许独立的 PG + 列式存储 |
| ADR-011 | 引入 GraphQL BFF 作为前端默认查询入口，REST/MCP 保留 |
| ADR-012 | 按限界上下文划分服务，聚合内强一致、聚合间最终一致 |
| ADR-013 | 多语言策略：Rust/Go/Java/Python 分工与部署边界 |
| ADR-014 | 多租户：tenant_id + RLS + Kafka topic 命名空间 + 集群命名空间 |
| ADR-015 | 复用现有 K8s 集群（10.167.2.175/176），不自建 |
| ADR-016 | 行业包 SPI：电动车首发，汽车/其他离散制造可插拔 |

— — —

## 8. 升级路线

| 版本 | 内容 | 门槛 |
| --- | --- | --- |
| v0.1（已交付） | 单厂方案基线 | 已完成 |
| v1.0（本文档 + 14/15/16） | 集团化 + 事件驱动 + 多语言 + 真实集群 | 你确认 D11–D22 |
| v1.1 | 补齐 SPEC-004（多基地联邦）、SPEC-005（供应商接入）、SPEC-006（集团对标） | v1.0 冻结后 |
| v2.0 | 汽车行业包 + IATF 16949 追溯 | 电动车模式验证后 |

下一步：请你看 docs/13（本文）→ docs/14 → docs/15 → docs/16，然后回 D11–D22。确认后我冻结 v1.0 并进入 Ph1。