# 谛听 · 设备预测性维护智能体平台

项目代号：Diting（谛听） —— "设备在低语，智能体负责翻译。" 应用主体：雅迪电动车集团公司（电动车销量持续第一，全球近 20 个生产基地）及其上下游供应商公司 演进目标：预留迁移至其他生产集团（如汽车制造） 文档基线：v1.0 方案基线（Ph0） ｜ 编制日期：2026-10-21 ｜ 状态：待评审确认

— — —

## 0. 一句话定位

不是再做一个"更准的故障预测模型"，而是把 ISO 13374 的六功能块（DA→DM→SD→HA→PA→AG）用 Agent Harness 工程贯通，交付一个可审计、可降级、可回滚、带排产与备件约束的维护决策系统。

原文的判断我们完全接受并写进方案首页：

预测性维护的终点不是"预测得更准"，是"决策得更优"。

但原文停在"装配顺序"，本方案要把它变成可招标、可验收、可审计的工程基线。

— — —

## 1. 与原文（5 个开源项目 + 五层路线）的关系

| 原文 | 本方案处理 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 五层装配图（数据底座→诊断大脑→交互入口→决策闭环→边缘落地） | 采纳为"能力分层"，但不作为交付顺序 | 交付顺序见 docs/10，按 Gate 推进 |
| Open supOS（L1 工业数据底座） | 采纳为参考实现，不锁定 | 保留 Neuron / eKuiper / 自研适配三条替代路径 |
| LimiX（L2 结构化数据模型） | 采纳为候选，附许可证风险与替代方案 | LimiX-2 权重非商用，商用需授权或替换 |
| MCP 预测性维护服务端（L3 交互入口） | 采纳协议形态，工具自研 | 只借鉴 DSP 管线与 ISO 10816/20816 判据，不直接依赖 |
| 四角色虚拟专家会诊（L4 决策闭环） | 采纳并升级：增加独立 Evaluator | 防止"四个角色自说自话" |
| OpenClaw（L5 边缘） | 仅限 POC，生产封装为标准 API | 与原文结论一致：让爱折腾的待在原型层 |
| 上线验收清单（6 项） | 扩展为 6 大类 42 项 | 见 docs/11 |

— — —

## 2. 方法论骨架（四层方法，互不替代）

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 治理层  TOGAF 10 ADM（A–H）+ 架构治理与合规评审            │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 标准层  GB/T 8567 文档 · GB/T 22239 等保2.0 · GB/T 45654   │
│         GB/T 45288.1 大模型 · GB/T 19873 / ISO 13374       │
│         ISO 20816 振动 · IEC 62443 · ISO/IEC 42001         │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 工程层  SDD 规范驱动开发（Constitution→Spec→Plan→Tasks）   │
│         TDD 测试驱动 · BDD 行为驱动 · ATDD 验收驱动         │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 运行层  Agent Harness（Agent = Model + Harness，10 组件）  │
│         Hermes 式记忆/技能沉淀（受控、白名单、可回滚）      │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

— — —

## 3. 文档清单与阅读路径

### 3.1 决策者路径（30 分钟）

docs/00 → docs/01 → docs/10 → docs/11

### 3.2 架构师路径（2 小时）

docs/03 → docs/04 → docs/05 → docs/06 → docs/07

### 3.3 研发/测试路径

specs/constitution.md → specs/001-*/spec.md → docs/08 → docs/09

### 3.4 全量清单

| 编号 | 文档 | 主要依据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | README.md | — | 已出 |
| 00 | docs/00_项目总览与方案基线.md | TOGAF 预备阶段 | 已出 |
| 01 | docs/01_可行性研究与商业论证.md | TOGAF A / GB/T 8567 可行性分析 | 已出 |
| 02 | docs/02_需求规格说明书.md | GB/T 8567-2006 / ISO 29148 / EARS | 已出 |
| 03 | docs/03_总体架构设计.md | TOGAF B/C/D / 4A / C4 | 已出 |
| 04 | docs/04_数据与模型架构.md | ISO 13374 / ISO 20816 / OPC UA | 已出 |
| 05 | docs/05_智能体Harness设计.md | Agent Harness 10 组件 / Hermes | 已出 |
| 06 | docs/06_接口与集成规范.md | MCP / OPC UA / REST / 事件 | 已出 |
| 07 | docs/07_安全合规与AI治理.md | 等保2.0 / IEC 62443 / GB/T 45654 / 42001 | 已出 |
| 08 | docs/08_测试与质量保证.md | TDD / BDD / ATDD / 模型评测 | 已出 |
| 09 | docs/09_DevOps交付流水线.md | Harness.io / GitOps / 质量门禁 | 已出 |
| 10 | docs/10_实施路线图与阶段计划.md | TOGAF E/F / 敏捷-阶段混合 | 已出 |
| 11 | docs/11_验收标准与上线检查单.md | 原文清单扩展 / GB/T 8567 验收 | 已出 |
| 12 | docs/12_标准符合性矩阵与开源选型.md | 全标准映射 | 已出 |
| S0 | specs/constitution.md | SDD 项目宪法 | 已出 |
| S1 | specs/001-设备健康问答/spec.md | SDD / EARS | 已出 |
| S2 | specs/002-维护决策会诊/spec.md | SDD / EARS | 已出 |
| S3 | specs/003-边缘降级运行/spec.md | SDD / EARS | 已出 |
| — | index.html | 可视化总览（汇报用） | v0.1 |
| 13 | docs/13_方案自评与优化总路线.md | 自我审查 + 优化主线 + D11–D22 | v1.0 新增 |
| 14 | docs/14_雅迪集团场景与多基地架构.md | 集团场景 / 多租户 / 联邦 / 供应商 / 行业包 | v1.0 新增 |
| 15 | docs/15_DDD事件驱动与CQRS设计.md | DDD / 事件驱动 / CQRS / GraphQL / Saga | v1.0 新增 |
| 16 | docs/16_多语言技术栈与基础设施适配.md | Rust/Go/Java/Python + 集群实盘适配 | v1.0 新增 |
| 17 | docs/17_存储选型决策ADR.md | PG / TiDB / TDengine 三分法（ADR-017） | v1.0 新增 |
| 18 | docs/18_K8s资源诊断与TiKV修复报告.md | 五层取证 · 根因树 · 修复与验证 | v1.1 新增 |
| 19 | docs/19_全链路性能架构与技术栈.md | Litestar+Granian · 多级缓存 · 实测基准 | v1.1 新增 |
| 20 | docs/20_集群重构ADR_StatefulSet与本地PV.md | Deployment→StatefulSet · 200Gi 本地 PV · 3T 规划 | v1.2 新增 |
| 21 | docs/21_全链路测试报告与完成度.md | E2E 基线 → 演进至 66 项 + 浏览器 46 项 | 已出 |
| 22 | docs/22_远端仓库同步记录.md | Gitee / GitHub 双远端 | 已出 |
| 23 | docs/23_Ph2交付_备份决策MCP事件管线.md | 备份 / 决策 / MCP / 事件 | 已出 |
| 24 | docs/24_Pulsar打通_定时备份_方案卡闭环_看板.md | Pulsar 二进制协议 · CronJob · 工单闭环 · 看板 | 已出 |
| 25 | docs/25_剩余五项清零.md | 备份清理 · Java 资产 · 看板鉴权 · Pulsar 消费者 | 已出 |
| 26 | docs/26_EAM集成_趋势图_TiDBOperator容量受阻.md | Outbox 重试 · HI 趋势 · Operator 容量阻塞 | 已出 |
| 27 | docs/27_资源审查与TiDB迁移实录.md | 全量资源审查 · 方案 C 尝试与回滚 | 已出 |
| 28 | docs/28_事故报告_共享TiDB数据丢失.md | INC-01 · 备份范围盲区 | 已出 |
| 29 | docs/29_事故报告_pdm库被孤儿BR任务误删.md | INC-02 · 后台任务生死判定 | 已出 |
| 30 | docs/30_课程平台数据回填完成报告.md | 101,604,452 行 · 质量验证 · 7 个坑 | 已出 |
| 31 | docs/31_无头浏览器全端全链路测试报告.md | 46/46 · 3 个真实缺陷 · 浏览器层价值 | 已出 |
| 32 | docs/32_局域网人工测试操作指南.md | 访问地址 · 逐项步骤 · 预期结果 · 记录表 | 已出 |
| 33 | docs/33_遗留项清零与人工测试就绪报告.md | 网络根因 · 部署自动化 · 卡片去重 | 已出 |
| 34 | docs/34_前端设计审查与改版方案.md | 10 项设计问题 · 双主题 · 图表方案 | 已出 |
| 35 | docs/35_前端改版交付_双主题多端.md | 大屏 + 管理台 4 视图 · 7 类图表 · 72/72 | 已出 |
| 36 | docs/36_功能扩展需求规格与设计.md | SRS + SDD · 业界对标 · 7 个 API 契约 | 已出 |
| 37 | docs/37_功能扩展交付报告.md | 6 新页面 + 7 新 API · 109/109 · 5 个缺陷 | 已出 |
| 38 | docs/38_用户手册与运维手册.md | 12 视图操作 + 角色/主题 + 巡检/部署/排障 | 已出 |
| 39 | docs/39_技术债与后续任务总清单.md | 16 项遗留逐项标注（含受阻原因） | 已出 |
| 40 | docs/40_技术债清零交付报告.md | 12 项关闭 · 2 表 12 接口 · 8 个缺陷 · 143/143 | 已出 |
| 41 | docs/41_上线就绪报告.md | 诊断覆盖 1200/1200 · 14 模块齐备 · 安全加固 · NFR 达标 | 已出 |
| 42 | docs/42_无头浏览器全端全链路测试报告.md | 8 组 212 项 · 全链路闭环 · 3 个真 bug · 三轮 0 失败 | 最新 |
| — | index-v2.html | v1.0 评分与优化总览（汇报用） | v1.0 新增 |

— — —

## 3.5 v1.0 关键变更摘要

| 变更 | 内容 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 场景 | 单厂 → 雅迪集团 20 基地 + 供应商 | docs/14 |
| 建模 | 技术分层 → 8 个限界上下文 + 聚合 + 领域事件 | docs/15 |
| 通信 | 同步 REST 为主 → 事件优先（Pulsar）+ 同步为辅 | docs/15、16 |
| 读写 | 一套库 → CQRS 命令侧/查询侧分离 | docs/15 |
| 查询 | REST 分页 → GraphQL BFF（REST/MCP 并存） | docs/15 |
| 语言 | Python 为主 → Rust/Go/Java/Python 分区 | docs/16 |
| 基础设施 | 自建中间件 → 复用存量（Pulsar/TiDB+TiFlash/Milvus/Nebula/Nacos/LiteLLM/Grafana） | docs/16（实盘盘点） |
| 部署 | 单集群 → 中心集群 + 20 基地边缘（Rancher/Fleet 纳管） | docs/14、16 |

### 3.6 集群实盘结论（docs/16）

10.167.2.175 = k8s-master（16C/126Gi），10.167.2.176 = k8s-worker1（64C/126Gi），K8s v1.28.2，Rancher + Fleet + Istio 已装，docker 26.1.4，实际 CPU 用量仅 2–10%。

已有可复用：Pulsar、TiDB+TiFlash、Milvus、NebulaGraph、CockroachDB、Redis、Nacos、LiteLLM、Ollama、Prometheus/Grafana/Loki、NFS provisioner。 必须新建：TDengine（时序）、本项目服务。关系库按 D23 复用 TiDB（见 docs/17 §8），不再新建 PG。 两个风险：该集群承载教学/实验业务，须强隔离；master 根分区仅余 15G，波形不能放。

### 3.7 TiKV OOM 已修复（docs/18）

不是单一 OOM，而是五因一链：节点内存超卖（limit 总和 157%–203%）→ load-testing 无配额 → kubelet 驱逐 Burstable Pod → PD 先崩 → TiKV 退出时腾 leader 超时 → SIGKILL(137)。

已执行 9 项修复：TiKV request 1Gi→2Gi、grace 30s→300s、PD limit 512Mi→2Gi、TiFlash 从"无限制"→16Gi、load-testing 加配额、新增 pdm-data-critical 优先级类、TiFlash 改 Recreate 策略。验证：8 个 Pod 全部 Running，TiDB v8.5.8 健康。

### 3.9 当前运行态（已在集群内跑通）

| 项 | 状态 |
| --- | --- |
| TiDB 集群 | PD 3/3（StatefulSet）· TiKV 3/3（StatefulSet，200Gi/副本）· TiDB 2/2 · TiFlash 1/1 |
| 存储 | 7 个本地 PV 全部 Bound：TiKV 200Gi×3、PD 20Gi×3、TiFlash 100Gi（worker1 /home 3T 中划出 760Gi） |
| 数据库 | pdm 库 16 张表已建；应用账号 pdm_diag 可读写、DDL 被拒 |
| 诊断服务 | pdm-prod/python-diagnosis 2 副本 Running，镜像 10.167.2.175:30500/pdm/python-diagnosis:0.1.0 |
| 访问入口 | http://10.167.2.175:32231 + Host pdm-api.10.167.2.175.nip.io |
| 实测响应 | hi=59.45, level=orange, degraded=false，五维分解齐全，每条带证据 |
| 缓存 | L1 命中正常；L2 已接 Redis（db 3），l2_enabled=true，键 pdm:diag:* 已写入 |
| 健康看板 | /pdm-api/dashboard（Basic Auth），KPI + 热点设备 + 诊断分解 + HI 趋势图 + 方案卡一键确认 |
| 资产服务 | java-asset（Spring Boot 3.3.5 + JDK 21）/api/v1/assets，列表/详情(含测点)/关键度统计 |
| 事件与集成 | Pulsar 消费者投影读模型；EAM 出站 Outbox（指数退避 + 死信） |
| 定时任务 | tidb-backup（每日 02:00，全库 BACKUP DATABASE *）+ tidb-backup-prune（03:30，保留 7 份） |

### 3.10 测试现状（2026-10-23）

| 层 | 覆盖 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| E2E（httpx） | Pulsar / 备份清理 / 方案卡多角色确认 / 趋势 API / EAM 重试 / 看板鉴权 | 66/66 |
| 无头浏览器（Playwright + Chromium） | 8 组：看板 25 + API 24 + 大屏/管理台 24 + 扩展 35 + 鉴权/点检 35 + 新模块 33 + 全链路 36 | 212/212 |
| 单元测试 | 规则引擎 / 仓储 / 事件 | 72 项 |

浏览器层抓出了 API 层测不到的缺陷（按钮函数名错绑、线上看板旧版、 java-asset 表名错致 500、证据链显示原始 JSON、雷达图退化），均已修复。

### 3.11 前端页面（双主题多端）

| 页面 | URL | 主题 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大屏驾驶舱 | /pdm-api/screen | 深色 | 1920×1080 投屏，环形+矩阵+趋势+条形+滚动告警 |
| 管理台 | /pdm-api/console | 浅色 / 暗色可切 | 16 视图：运营看板 / 告警中心 / 设备台账 / 设备360 / 组织产线 / 诊断工作台 / 诊断历史 / 成本效益 / 备件管理 / 点检巡检 / 保养计划 / 知识库 / 工单看板 / 工单执行 / 告警规则 / 系统运维 |
| 经典看板 | /pdm-api/dashboard | 浅色 | 保留兼容旧链接 |

图表全部手写 SVG（零 CDN，内网必可用）：环形进度、健康矩阵点阵、多线趋势、 面积折线、横向条形、五维雷达、滚动告警、成本环形。

业务闭环：告警中心（分级 + SLA + 处置）→ 设备 360（台账/测点/趋势/诊断/工单） → 诊断 → 方案卡 → 成本效益（净收益/ROI/成本构成）→ 组织产线（车间级健康分布）。

详见 [docs/35_前端改版交付_双主题多端.md](docs/35_前端改版交付_双主题多端.md)。

局域网人工测试：见 [docs/32_局域网人工测试操作指南.md](docs/32_局域网人工测试操作指南.md) （访问地址、账号、17 条用例、预期结果、结果记录表）。

复跑命令：

cd impl
python tools/local_proxy.py &          # 注入 Host 头与看板凭据
python tools/browser_e2e.py            # 72 项，输出 JSON + 截图
PDM_DB_PASSWORD=*** python tools/e2e_test.py   # 66 项

# 看板/大屏/管理台部署与一致性校验（ConfigMap 挂载，不经镜像）
bash tools/deploy_dashboard.sh verify  # 只校验
bash tools/deploy_dashboard.sh deploy  # 部署 3 页并逐页验证

# 方案卡重复清理（默认 dry-run）
python tools/cleanup_cards.py
python tools/cleanup_cards.py --apply

### 3.8 文档导出（Word / PDF）

全部 Markdown 已生成双格式，位于 export/：

export/
├── docx/   30 个 .docx（含标题层级、表格、代码块样式）
└── pdf/    30 个 .pdf（A4、中文字体嵌入、页脚页码）

重新生成：cd impl && .venv/Scripts/python.exe tools/md_export.py

— — —

## 4. 需要你拍板的 22 个决策点

D1–D10 为基础决策点，D11–D22 为 v1.0 新增（雅迪集团化场景 + 多语言 + 真实集群，定义见 docs/13 §6）。逐条给了默认建议，你只需回复"采纳/改成X"。

| # | 决策点 | 选项 | 默认建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 首期场景 | ①单台关键旋转设备（电机/风机/泵）②整线 ③全厂 | ① 1 台关键设备 + 3 类传感器 |
| D2 | 数据是否出厂 | ①完全不出厂（边缘）②特征值出厂 ③原始波形上云 | ② 特征值 + 报警事件出厂，原始波形留厂 |
| D3 | 设备接入方式 | ①直接读 PLC ②经 SCADA/OPC UA 网关 ③加装无线传感器 | ②为主 + ③补盲 |
| D4 | 诊断模型路线 | ①LimiX 结构化模型 ②经典特征+树模型 ③时序基础模型 | ② 先做基线，①/③ 做挑战者 |
| D5 | 大模型部署 | ①公有云 API ②私有化开源模型 ③混合 | ③ 混合：敏感数据本地小模型，规划推理走私有化 |
| D6 | 写操作边界 | ①只读建议 ②可建工单 ③可下备件采购单 | ①→② 分期放开，③ 永不自动 |
| D7 | 部署形态 | ①厂内 K8s ②边缘 K3s + 中心 ③纯边缘 | ② 云边协同 |
| D8 | 与现有系统 | ①EAM/CMMS 对接 ②MES 对接 ③两者 | ③ 但先只做 EAM 单向 |
| D9 | 合规等级 | 等保二级 / 三级 | 三级（含工控区隔离） |
| D10 | 首期预算与周期 | — | 16 周 / 6 人核心团队 |

### 4.1 v1.0 新增决策点 D11–D22

| # | 决策点 | 默认建议 |
| --- | --- | --- |
| D11 | 雅迪首期范围 | 集团总部 + 2 基地（需验证联邦） |
| D12 | 20 个基地口径 | 按国内 12 + 海外 8 分域设计，待确认 |
| D13 | 供应商接入模式 | 数据上报起步，入驻工单二期 |
| D14 | 事件总线 | Pulsar（集群已有，不新建 Kafka） |
| D15 | 读侧分析库 | TiDB + TiFlash（集群已有，不引 ClickHouse） |
| D16 | GraphQL 层 | 自研 Go 网关（Apollo Router 形态） |
| D17 | DDD 落点 | 仅诊断/决策域厚建模，监测域薄层 |
| D18 | Rust 落地范围 | 协议解析 + DSP 核；采集代理由 Go 做 |
| D19 | 集群凭据 | 提供 pdm tenant 权限与中间件账号（见 docs/16 §5 的 I1–I4） |
| D20 | 海外合规 | 原始数据本地化，仅脱敏特征值上行 |
| D21 | 汽车行业预留 | 做行业包 SPI 框架 |
| D22 | 多语言构建 | 统一流水线 + 统一质量门禁 |

同时需要回收 8 项待确认事实（C1–C8）：见 docs/14 §1.2（基地分布、设备规模、现有 IT、EAM、供应商意愿、集团平台、海外网络、OT 清单），直接影响工期与架构。

— — —

## 5. 下一步（你确认后我才动手）

Gate G0 方案评审：你确认 v1.0 文档 + D1–D22 + C1–C8，冻结 v1.0 基线。

Ph1 起进入实现：按 docs/10 的数据底座开始，首期范围按 D11，每阶段交付可运行切片 + 测试报告，不搞"大爆炸交付"。

前置阻塞：D19（docs/16 §5 的 I1–I4）不解决，基础设施层无法施工。

— — —

*本文档集为方案基线，不含实现代码。所有指标均为目标值，需在 P1 阶段用真实数据校准。*