# 16 · 多语言技术栈与基础设施适配

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | DT-PdM-16 |
| 依据 | 2026-10-21 对 10.167.2.175 / 10.167.2.176 的实盘盘点；ADR-013 / ADR-015 |
| 版本 | v1.0（新增） |

— — —

## 1. 集群实测结果（全部为实盘数据，非推测）

### 1.1 基础环境

| 项 | 实测值 |
| --- | --- |
| K8s 版本 | v1.28.2（175 与 176 API 均返回 v1.28.2） |
| 节点 | k8s-master = 10.167.2.175（control-plane,master,worker）；k8s-worker1 = 10.167.2.176 |
| 规格 | master：16 核 / 约 126.3 Gi / 600 Pod；worker1：64 核 / 约 125.8 Gi / 600 Pod |
| OS / 内核 | CentOS 7，kernel 5.4.278-1.elrepo.x86_64 |
| 容器运行时 | docker 26.1.4 |
| 实际用量 | master 1.6 核（10%）/ 100375Mi（77%）；worker1 1.8 核（2%）/ 77953Mi（60%） |
| Pod 总数 | 219 个，39 个命名空间 |
| 管理面 | Rancher（cattle-cluster-agent + rancher-webhook）；Fleet 已装（fleet-default / fleet-local） |
| 服务网格 | Istio 已安装但注入基本关闭，勿擅开，会影响存量服务 |
| 存储类 | local-path（默认）+ nfs-client（支持扩容） |
| 本地盘 | master：/ 50G 已用 36G，仅余 15G；/home 418G 已用 324G，余 94G |
| 入口 | ingress-nginx NodePort 32231(80) / 32232(443)；300xx/3xxxx 段 NodePort 已被大量占用 |
| SSH | root@10.167.2.175、root@10.167.2.176 免密可用（委托方配置） |

### 1.2 存量中间件（infra 命名空间，全部可复用）

| 组件 | Service | 端口 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulsar | pulsar-broker.infra | 6650 / 8080 | 事件总线（替代 Kafka），2 bookie + ZK |
| TiDB | tidb.infra / tidb-np.infra | 4000 / NodePort 30210 | 业务库（HTAP） |
| TiFlash | tiflash.infra | 20170 | 列式加速，跨基地对标分析 |
| TiKV / PD | tikv.infra / pd.infra | 20160 / 2379 | TiDB 底层 |
| Milvus | milvus.infra | 19530 / 30909 | 向量检索（维修手册 RAG） |
| MinIO | milvus-minio.infra | 9000 / 9001 | 对象存储（随 Milvus） |
| NebulaGraph | nebula-graphd.infra | 9669 / 19669 | 故障知识图谱（替代 Neo4j） |
| CockroachDB | cockroachdb(-a/-b/-read).infra | 26257 等 | 可选分布式 SQL |
| Redis | redis.infra | 6379 | 缓存 |
| Nacos | nacos.infra | 8848 / 30910 | 注册配置中心（Java 生态契合） |
| attu / kt-service / vector-reranker | infra | 3000 / 8086 / 8090 | Milvus 客户端 / 检索服务 |

### 1.3 存量 AI 与平台能力（ai-platform 命名空间）

| 组件 | Service | 说明 |
| --- | --- | --- |
| LiteLLM | litellm.ai-platform:4000 / NodePort 30083 | 多模型网关（v1 已选，直接复用） |
| Ollama | ollama-master.ai-platform:11434、ollama-worker*、NodePort 30086 | 本地模型，满足数据不出厂 |
| embed-proxy / vector-reranker | embed-proxy.ai-platform:8088 | 嵌入与重排 |
| Open WebUI / JupyterLab / code-server | NodePort 30084 / 30088 / 30087 | 交互与开发 |

### 1.4 存量数据与可观测

| 组件 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL | dify-plus/db-postgres:5432 | 已有但属 Dify，不建议混用 |
| Redis8 集群 / Weaviate | dify-plus | Dify 应用自用 |
| Prometheus / Grafana / Alertmanager | monitoring（Grafana NodePort 30082，ops.platform.local） | 可观测直接复用 |
| Loki | loki-stack.monitoring:3100 | 日志直接复用 |
| Dify（两套） | dify / dify-plus | LLM 应用编排，可作智能体原型试验场 |
| load-testing / kubevirt | 独立命名空间 | 已有压测环境；kubevirt 可做遗留协议仿真测试床 |

### 1.5 十条关键判断

| # | 判断 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| J1 | 事件总线用 Pulsar，不新建 Kafka | 已存在，且 tenant/namespace 多租户模型匹配 20 基地 |
| J2 | 读侧分析用 TiDB + TiFlash，不上 ClickHouse | 已存在，TiFlash 列式足以支撑对标聚合 |
| J3 | 向量库用 Milvus，图库用 NebulaGraph | 均已存在，少建 2 个组件 |
| J4 | 可观测不自建，OTel Collector 推送到现有 Prometheus / Loki | 已有完整栈 |
| J5 | LLM 链路用 LiteLLM + Ollama（本地） | 已存在，本地化满足数据不出厂 |
| J6 | 关系库需新建专用 PG（不复用 Dify 的） | 生产隔离；PG 主从天然支撑 CQRS |
| J7 | 时序库必须新建（集群无 TDengine / InfluxDB） | 唯一必须新建的核心存储 |
| J8 | MQTT 用 Pulsar 的 MQTT on Pulsar 适配器，不引 EMQX | 复用已有，少一个组件 |
| J9 | 这是教学/实验平台集群（openedx / jupyterhub / dataagent-course / ai-platform / dify） | 生产负载必须强隔离 |
| J10 | 磁盘是最大容量风险 | master / 仅余 15G，波形存储需另找承载 |

J9 是本次盘点最重要的结论。 这个集群承载教学与实验业务，PdM 上生产必须做到四条： 1. 独立命名空间 pdm-prod + ResourceQuota + LimitRange + NetworkPolicy 默认拒绝 2. 数据密集组件（TDengine / PG）调度到 k8s-worker1，避免污染 master 3. 原始波形放 NFS 或外部存储，绝不放 master / 4. 与平台方书面确认资源预留，明确"这是生产负载，请勿误删"

— — —

## 2. 多语言职责矩阵

### 2.1 分工表

| 语言 | 承担域 | 具体职责 | 选它的理由 | 不选它的理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rust | 监测域（边缘） | 协议解析（Modbus/OPC UA/S7/MQTT）、DSP 计算核（FFT/包络/希尔伯特）、波形编解码、边缘采集代理 | 无 GC、零成本抽象、内存可控、单线程 DSP 吞吐高、24×7 长稳 | 生态不如 Python，AI 算法难写 |
| Go | 运营域 + 基础设施 | Kafka/Pulsar 消费管线、GraphQL BFF 网关、告警路由、审计链、读模型投影器、OTel Collector | 高并发 I/O、二进制单文件、K8s 生态原生、部署极简 | 数值计算不如 Rust，生态不如 Java |
| Java | 资产域 + 知识域 + 应用集成 | 组织树与权限（复杂层级）、EAM/ERP/SAP 适配、规则引擎、判据库管理、多租户管理、BPM 审批流 | 企业中间件生态最全、连接器丰富、注册中心 Nacos 天然契合、运维体系成熟 | 启动慢、内存占用高、不适合高频 DSP |
| Python | 诊断/预后/决策/智能体 | 特征工程、HI/RUL 算法、模型服务、Agent Harness 运行时、MCP Server、会诊、报告渲染 | AI 生态唯一选择，无法替代 | 并发与长稳弱，不适合做网关与协议栈 |

### 2.2 边界规则（防止语言战争）

| 规则 | 说明 |
| --- | --- |
| 按部署边界划分，不按目录 | 每种语言是一个独立构建单元、独立镜像、独立发布线 |
| 跨语言一律走接口，不走 FFI | 优先 gRPC / Pulsar，禁止 Rust cdylib 被 Python 直接调（调试地狱） |
| DSP 核可作为独立 Rust 服务 | Python 通过 gRPC 调用 dsp-service，而不是引入 C 扩展 |
| 共享契约单独成仓 | pdm-contracts 仓维护 protobuf / JSON Schema / CloudEvents schema，多语言生成 |
| 统一门禁，不统一语言 | 单测覆盖率、SAST、SBOM、镜像签名对四种语言一视同仁 |

### 2.3 跨语言调用矩阵

Rust ──gRPC──▶ Go     （协议解析结果 → 事件管线）
Go   ──gRPC──▶ Java   （资产/权限查询）
Go   ──gRPC──▶ Python （读模型 → 智能体工具）
Rust ──gRPC──▶ Python （DSP 特征 → 诊断算法）
Java ──gRPC──▶ External EAM/ERP
Python ──grpc──▶ 全部（Agent 作为编排方）

唯一例外：Python 调 Rust DSP 时，若延迟敏感可编译为 pdm-signal 的 cdylib 通过 pyo3 暴露，但仅限纯函数（无状态、无 IO），且必须有用例覆盖。

— — —

## 3. 仓库与构建体系

### 3.1 仓库结构（Monorepo + 语言子目录）

diting-pdm/
├── contracts/                 # 多语言共享契约（独立发版）
│   ├── proto/                 # gRPC 定义
│   ├── jsonschema/            # 工具与事件 schema
│   └── events/                # CloudEvents schema
├── services/
│   ├── rust-ingest/           # Rust：协议 + DSP
│   ├── rust-dsp-core/         # Rust：数值核（可被 Python 绑定）
│   ├── go-eventpipe/          # Go：Pulsar 消费 + 投影
│   ├── go-graphql-bff/        # Go：GraphQL 网关
│   ├── go-alert-router/       # Go：告警路由
│   ├── go-audit-chain/        # Go：审计链
│   ├── java-asset/            # Java：资产与权限
│   ├── java-knowledge/        # Java：判据/故障模式库
│   ├── java-eam-adapter/      # Java：企业集成
│   ├── python-diagnosis/      # Python：诊断
│   ├── python-prognosis/      # Python：预后
│   ├── python-decision/       # Python：会诊
│   ├── python-agent/          # Python：Harness
│   └── python-mcp/            # Python：MCP Server
└── deploy/                    # Helm + Fleet GitOps

### 3.2 多语言流水线（统一门禁）

┌──────────────────────────────┐
   触发          │ Language Router（按变更路径）   │
                └───────────┬──────────────────┘
                            │
        ┌─────────┬─────────┼─────────┬─────────┐
        ▼         ▼         ▼         ▼         ▼
     Rust      Go        Java    Python   contracts
        │         │         │         │         │
     cargo    go test   mvn test  pytest   buf/schema
     clippy   vet       spotbugs  ruff    lint
     SAST     SAST      SAST      SAST    breaking-check
                            │
                            ▼
                ┌──────────────────────────────┐
                │ 统一质量门禁（与语言无关）        │
                │ · 覆盖率统一阈值 80%（核心 90%） │
                │ · SAST 无高危                  │
                │ · 依赖扫描 CVSS≥7 阻断         │
                │ · SBOM 生成 + 镜像签名          │
                │ · 契约测试（protobuf/事件schema）│
                └──────────────────────────────┘

门禁必须统一。 多语言项目最常见的失败是"Python 严、Rust 松"，三个月后质量分层、互相甩锅。

— — —

## 4. 基础设施适配设计

### 4.1 复用矩阵（决定 D14 / D15 的最终答案）

| 能力 | v1 计划的 | v2 实际（复用存量） | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消息总线 | Kafka | Pulsar（pulsar-broker.infra:6650） | 已存在 + 多租户原生 |
| 时序库 | TDengine | 仍需新建 TDengine（集群无） | 无替代 |
| 关系库 | PostgreSQL 16 | 新建专用 PG16（不复用 Dify 的） | 需 RLS 做多租户硬隔离，见 docs/17 |
| 分析读模型 | 无 | TiDB + TiFlash（复用） | 已存在且够用 |
| 缓存 | Redis 7 | Redis（redis.infra） | 已存在 |
| 向量库 | pgvector | Milvus（milvus.infra） | 已存在，专业 |
| 图库 | Neo4j | NebulaGraph（nebula-graphd.infra） | 已存在 |
| 对象存储 | MinIO | MinIO（milvus-minio.infra） | 已存在，需确认配额 |
| 注册配置 | 自研 + Consul | Nacos（nacos.infra） | 已存在，Java 生态契合 |
| LLM 网关 | LiteLLM | LiteLLM（litellm.ai-platform） | 已存在（版本较旧需确认） |
| 本地推理 | vLLM 自建 | Ollama（ollama-*.ai-platform） | 已存在 |
| 可观测 | 自建 OTel 全家桶 | OTel Collector + 现有 Prometheus / Grafana / Loki | 已存在 |
| CI/CD | Harness.io | Harness.io 或 Fleet GitOps（Fleet 已装，优先） | Fleet 适配边缘管理 |
| 边缘管理 | 自研 | Rancher Fleet（已装） | 20 基地边缘管理天然适配 |

净结果：需要新建的核心组件只剩 3 个：TDengine、PG16、本项目自身服务。这显著降低了交付成本，也证明"先盘点再设计"是对的。

### 4.2 部署隔离设计（namespace: pdm-prod）

namespace: pdm-prod
├── ResourceQuota: cpu 20 核 / mem 60Gi / pods 80
├── LimitRange: 默认 requests/limits
├── NetworkPolicy: 默认拒绝，显式放行
│     ├── 允许 → infra（pulsar / tidb / milvus / nebula / redis / nacos）
│     ├── 允许 → ai-platform（litellm / ollama）
│     ├── 允许 → monitoring（prometheus remote-write / loki）
│     └── 允许 → ingress-nginx
├── 节点亲和：TDengine / PG 强制调度到 k8s-worker1
└── PriorityClass: pdm-prod-high（避免被批量任务抢占）

### 4.3 存储规划

| 数据 | 大小估算 | 存放 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始波形（90 天） | 200 GB/年 × 20 基地 | 边缘本地盘（不上传） | 合规 + 带宽 |
| 特征值（3 年） | 数十 GB | TDengine（PV 用 local-path on worker1） | 高频写 |
| 业务对象 | < 10 GB | PG16（PV local-path on worker1） | — |
| 维修手册 / 报告 | 数十 GB | MinIO 或 NFS | 已有 |
| 模型权重 | 数十 GB | NFS（nfs-client，支持扩容） | 训练与推理共享 |

波形绝不放 master 的 /（仅余 15G）。若中心需留存波形，必须单独申请块存储或扩容 NFS。

### 4.4 入口与域名规划

| 用途 | 地址 | 方式 |
| --- | --- | --- |
| Web 控制台 | pdm.10.167.2.175.nip.io 或内网 DNS | ingress-nginx |
| GraphQL BFF | pdm-gql.10.167.2.175.nip.io | ingress-nginx |
| 服务互访 | *.pdm.svc.cluster.local | K8s DNS |
| 存量服务互访 | pulsar-broker.infra.svc.cluster.local 等 | K8s DNS |
| NodePort | 避开已占用段（30082-30092 / 30205 / 30210 / 30909 / 30910 / 31562 / 31703 / 3181） | 优先改用 Ingress |

— — —

## 5. 需要委托方提供或确认的清单

| # | 事项 | 用途 | 阻塞等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| I1 | Pulsar 的 pdm tenant 创建权限 | 事件总线落地 | 阻塞 |
| I2 | TiDB / TiFlash / Milvus / Nebula / Redis / Nacos 的连接账号与配额 | 读侧与知识库 | 阻塞 |
| I3 | pdm-prod 命名空间与 ResourceQuota 审批（平台方） | 部署隔离 | 阻塞 |
| I4 | worker1 可分配的本地盘容量（当前 /home 余 94G） | TDengine / PG PV | 阻塞 |
| I5 | LiteLLM 当前版本、可用模型清单、可否新增 key | 智能体链路 | 重要 |
| I6 | Ollama 已部署模型列表与内存/显存余量 | 本地推理 | 重要 |
| I7 | Milvus 现有 collection 计划与 MinIO 配额 | 向量库 | 重要 |
| I8 | 集群是否有 CSI 块存储可供 TDengine 使用 | 时序库性能 | 重要 |
| I9 | 网络策略现状（是否已有默认拒绝） | 安全基线 | 一般 |
| I10 | 20 基地边缘是否都在 Rancher 纳管 | Fleet 边缘管理 | 一般 |

拿到 I1–I4 后，D14（事件总线）与 D15（读侧分析）即可从"建议"变为"定论"：Pulsar + TiDB/TiFlash。

— — —

## 6. 本节对 v1 文档的修正汇总

| 文档 | 修正 |
| --- | --- |
| docs/03 §5.1 | 技术栈：Kafka → Pulsar；Neo4j → NebulaGraph；pgvector → Milvus；PG 标注"新建专用" |
| docs/05 §11 | 模型选型改为"LiteLLM + Ollama（存量）" |
| docs/06 §1 | 增加 Pulsar 作为服务间异步通道 |
| docs/08 §10 | 测试环境改为"复用存量中间件 + 仅新建 TDengine/PG" |
| docs/09 §5 | 边缘更新从 ArgoCD 改为 Fleet（若 20 基地在 Rancher 纳管） |
| docs/12 §2.2 | 开源选型表补充 NebulaGraph / Pulsar / TiDB 已存在 |
| 全域 | 单集群假设 → "中心集群 + 20 边缘"；单租户 → 多租户 |