# 33 · 遗留项清零与人工测试就绪报告

2026-10-23 · 处理 docs/31 §7 列出的全部遗留项 结果：4 项全部关闭（1 项改为更优方案），另修出 3 个新缺陷

## 一、总览

| # | 遗留项 | 原计划 | 实际处理 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集群网络异常（ClusterIP 部分失效 / 跨 Pod 不通） | 排查 kube-proxy / CNI | 找到真根因：Egress 策略漏同命名空间 | ✅ 已修 |
| 2 | 看板部署无自动化 | 纳入 CI 或加校验 | 脚本化 + 一致性校验 + 纳入自动化测试 | ✅ 已修 |
| 3 | 方案卡数据偏脏（20 张同设备） | 清理或去重 | 去重策略 + 清理 30 张 + 修状态回填 bug | ✅ 已修 |
| 4 | 局域网人工测试门槛（浏览器无法设 Host 头） | 加 IP 直访 Ingress | K8s 不允许 host 为 IP → 改用 nip.io 域名，零配置 | ✅ 已解 |

回归：浏览器 48/48，E2E 66/66，单元测试 72。

## 二、网络问题：真正的根因是 Egress 策略

### 2.1 排查过程（含两次误判，如实记录）

| 步骤 | 观察 | 判断 | 是否正确 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | master → Pod IP 不通，Pod → 同 ns Pod 也不通 | 疑似 CNI 故障 | 方向对 |
| ② | 发现 178 条 iptables DNAT 规则显示 --to-destination 为空 | 判定 kube-proxy 规则损坏 | ❌ 误判 |
| ③ | 重启 worker1 kube-proxy 后仍 177 条 | 怀疑数据源损坏 | ❌ 继续误判 |
| ④ | 查 ingress-nginx 的规则也是空参数，但 ingress 实际能用 | 意识到是 iptables-save 1.4.21 的显示 bug | ✅ 推翻前判 |
| ⑤ | 临时删除 default-deny-ingress，仍不通 | 排除 ingress 方向策略 | ✅ 缩小范围 |
| ⑥ | 逐条读 NetworkPolicy 定义 | 发现 allow-egress-backends 是 Egress 策略 | ✅ 命中 |

### 2.2 根因

allow-egress-backends 定义了 pdm-prod 的出向白名单：

policyTypes: [Egress]
egress:
- to: [namespaceSelector: infra]          # 只允许到 infra
- to: [namespaceSelector: ai-platform]    # 只允许到 ai-platform
- to: [kube-system], ports: [53]          # 只允许 DNS

没有「同命名空间」这一条。一旦某个命名空间存在 Egress 策略，该空间所有 Pod 的 出向就被收窄为白名单——于是：

Pod → infra（TiDB）✅ 通（在白名单）

Pod → 同 ns 的 java-asset ❌ 被拦

Pod → 自己 Service 的 ClusterIP ❌ DNAT 后仍落到同 ns Pod，被拦

宿主机 → Pod ✅ 通（不受 Pod 出向限制）

ingress → Pod ✅ 通（走 Ingress 方向策略）

这个组合极其迷惑：看板、ingress 全部正常，只有服务间调用失败。

### 2.3 修复

给 allow-egress-backends 增加一条：

- to:
  - podSelector: {}     # 同命名空间任意 Pod

顺带修了第二个问题：allow-from-ingress-controller 的 ports 只列了 8000， 导致新加的 java-asset（8081）经 ingress 访问时 upstream timed out。 补上 8081。

### 2.4 验证

java-asset PodIP      OPEN
java-asset ClusterIP  OPEN
自身 ClusterIP        OPEN
infra TiDB            OPEN

## 三、看板部署自动化

### 3.1 问题本质

看板走 ConfigMap 挂载（/app/static/dashboard.html），不经镜像构建。 "改了仓库文件"和"线上生效"之间没有任何自动化保障——这是 docs/31 缺陷 2 的土壤。

### 3.2 方案

impl/tools/deploy_dashboard.sh，三个动作：

| 命令 | 作用 |
| --- | --- |
| verify | 只校验：比对仓库文件与 ConfigMap 内容的 SHA256 |
| deploy | 上传 → 更新 ConfigMap → 轮询 Pod 内文件 → 校验 HTTP 响应体 |
| deploy --force | 跳过预检直接部署 |

两个实现细节值得记：

jsonpath 里 key 的点号必须转义：{.data.dashboard.html} 会返回空，

必须写 {.data.dashboard\.html}。第一次校验时报"不一致"就是这个原因。

内容含 CRLF，必须落盘算哈希，不能靠管道拼接。

### 3.3 纳入自动化测试

browser_e2e.py 新增 A6 组：

A6.1 线上看板含最新功能（function diag / function trend / id="trend" / confirmCard）

A6.2 本地文件非空并打印 SHA

这样每次跑浏览器测试都会顺带发现"代码新、线上旧"。

## 四、方案卡去重

### 4.1 策略

save_recommendation_card 增加去重窗口（默认 30 分钟，PDM_CARD_DEDUP_MINUTES 可调）： 同租户 + 同设备 + 同 verdict 在窗口内已有卡时复用，不新建。设 0 关闭。

选应用层去重而不是数据库唯一约束，是因为约束会抛错需要调用方处理， 而这里语义上就是"幂等查询"，返回已有结果更自然。

### 4.2 数据清理

impl/tools/cleanup_cards.py（默认 dry-run）：

总卡片数: 32
重复组: site-a/AGV-00006 MONITOR 17 张 | site-a/FAN-00004 ACT_NOW 15 张
已删除 30 张卡片、21 条确认记录 → 剩余 2 张

### 4.3 连带修掉的两个 bug

① EAM 重复建单：原代码先入队 EAM、后落库。去重复用旧卡时， 新建的 card_id 与旧卡不同，绕过了 card:{id} 幂等键 → 同一张卡重复建工单。 修复：先落库拿到 effective_id，再入队，且去重命中时跳过入队。

② 去重后状态显示错误：复用旧卡时只改写了 card_id， human_confirm.status 仍是新建卡时的 PENDING，而库里实际是 CONFIRMED。 表现：前端显示"待确认"，点确认却收到 409。 修复：复用旧卡时从库中回填 status 与 confirmed_roles（后者查 card_confirmation）。

验证：

#1 card_id=REC-20261023-B04161 dedup=True
#2 card_id=REC-20261023-B04161 dedup=True
#3 card_id=REC-20261023-B04161 dedup=True
唯一 card_id 数: 1
status=CONFIRMED  confirmed_roles=['maintenance_supervisor','equipment_manager']

## 五、局域网访问：改用 nip.io，不改 Ingress

原计划给 Ingress 加 host: 10.167.2.175 规则，被 K8s 拒绝：

Invalid value: "10.167.2.175": must be a DNS name, not an IP address

改走 nip.io：这是公共 DNS 服务，把 pdm-api.10.167.2.175.nip.io 解析到 10.167.2.175。实测本机解析正常、ping 通，人工测试零配置。

同时给 java-asset 补了 Ingress（/pdm-asset），使资产 API 也能从局域网访问， 不再依赖 ssh 隧道。

## 六、过程中的额外发现

| 现象 | 根因 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| kubectl set image deploy/java-asset app=... 静默失败 | 容器名是 asset 不是 app | 必须先用 jsonpath 取真实容器名 |
| 滚动更新卡住，新 Pod 一直 Pending | 0/2 nodes are available: Insufficient cpu | 测试环境降为 1 副本；生产需扩节点 |
| iptables-save 显示 DNAT 参数为空 | iptables 1.4.21 legacy 的显示 bug | 记录为已知现象，勿据此判断规则损坏 |
| 测试脚本用随机设备号会诊失败 | consult 需要该设备有诊断快照 | 改用真实设备，确认流程按卡片状态自适应 |

## 七、当前集群状态

python-diagnosis  1/1 Running  (0.8.7，含去重与状态回填；测试环境因 CPU 配额降为单副本)
java-asset        1/1 Running  (0.1.1，详情接口含测点)
pulsar-consumer   1/1 Running
integration-worker 2/2 (mock-eam + worker 同 Pod)
CronJob: tidb-backup(02:00 全库) + tidb-backup-prune(03:30 保留7份)

Ingress:
  /pdm-api    → python-diagnosis:8000   (host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io)
  /pdm-asset  → java-asset:8081         (host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io)

NetworkPolicy 修正:
  allow-egress-backends         + 同命名空间 Pod 出向
  allow-from-ingress-controller + 8081 端口

## 八、产物

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| docs/32_局域网人工测试操作指南.md | 面向人工测试者的完整指南（含结果记录表） |
| impl/tools/deploy_dashboard.sh | 看板部署与一致性校验 |
| impl/tools/cleanup_cards.py | 方案卡重复清理（dry-run 默认） |
| impl/tools/browser_e2e.py | 扩至 48 项（新增 A6 部署一致性、B3.1b 去重） |
| impl/tools/e2e_test.py | 适配去重（66 项保持全绿） |
| /root/netpol-egress-fixed.yaml | 服务器侧策略修复存档 |
| /root/ingress-java-asset.yaml | 资产服务 Ingress 存档 |

## 九、仍需注意

单副本风险：python-diagnosis 现为 1 副本，节点故障即服务中断。

根因是 worker1 CPU 配额打满（与 TiDB Operator 迁移受阻同源）。 要恢复 2 副本，需加节点或腾挪负载。

Egress 策略仍是白名单模式：新增命名空间间调用时，记得同步加白名单，

否则会重现"看板正常、服务间调用失败"的迷惑现象。

kube-proxy 规则显示异常：iptables-save 在 1.4.21 上对 DNAT 参数显示不全，

排查网络问题时不要据此下结论，应以实际连通性测试为准。